XXXX系统开发合同书

委托方（甲方）：

提供方（乙方）：

签订地点：

签订日期：年   月   日

目			录

- 开发内容、方式和要求

- 双方责任

- 合同有效期及执行地点和方式

- 合同价款及支付方式

- 验收标准合同方式

- 保修和维护

- 项目权属

- 问题的协调和解决

- 违约责任

- 争议处理

- 其它

- 附件

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，XXX公司 (以下简称甲方)与XXX公司(以下简称乙方)，就甲方“XXX系统”（以下简称本系统）开发事宜，经友好协商达成一致，签订本合同。

# 开发内容、方式和要求：

  - 甲方根据公司业务发展和管理的需要，决定开发“XXX系统”。甲方经开发商甄选流程，决定委托乙方进行本系统的开发工作。本系统的有关需求详见本合同附件一：《XXX系统需求说明书》(以下简称“需求说明书”)。

  - 甲方委托乙方进行本系统的开发建设工作。包括需求调研、分析、设计、开发、调试、试运行等工作，还包括乙方对甲方人员培训、技术支持和售后服务。

  - 乙方应根据“需求说明书”之要求，按照系统开发规范，按照《XXX系统技术方案书》（详见附件二）和《XXX系统实施计划》（详见附件三）开展系统开发工作。

  - 本系统的各项功能以“需求说明书”为蓝本，在合同有效期内，甲方有少量增减、变更系统功能的可能和权利，乙方对此充分理解和认同。如发生较大的增减变化，双方协商解决。

  - 在本合同生效之日起十个工作日内，乙方应向甲方提供系统概要设计书并征得甲方认可；在系统开发过程中，乙方还应分阶段地向甲方提供包括测试设计书、用户手册、项目开发总结报告等有效文档。系统版本升级后也应及时提供最新的上述相关资料。

# 二、双方责任

# （一）甲方责任

- 为保证项目按进度进行，甲方应给予乙方积极配合，为乙方提供项目进行的必要条件。甲方应安排一名项目负责人与乙方保持联络。

- 甲方负责提供系统需求、试验场地和力所能及的有利于系统开发的支持；协助乙方进行需求调研、系统设计和系统调测，与乙方配合完成系统初验和终验工作，初验和终验通过后应在相应文件上签字，确认已通过相应的验收。

- 按照合同规定向乙方支付合同价款。

- 甲方有义务对乙方在系统中采用的技术方案和核心技术对除甲、乙双方以外的第三方保密。

# （二）乙方责任

- 保证提供不少于二名软件工程师开展本系统的调研、设计、开发和调测等工作。设立项目负责人，负责与甲方项目负责人进行沟通和签署相关备忘性文件。

- 负责对甲方现有综合应用平台进行评估并提出整改建议，以保证硬件配置满足该系统的要求。

- 如在系统中采用了第三方软件，乙方应保证使用正版。

- “需求说明书”及合同中有关条款明确的设计目标、按附件三《XXX系统实施计划》所示进度安排按质、保量、及时、可靠地开展系统开发建设工作。

- 合同（含附件）内容，以及乙方在谈判、签署及履行本合同过程中知悉的任何有关甲方的信息和甲方用户信息，乙方负有保密义务，未经甲方同意，不得以任何形式使用、保留、复制或泄露给第三方。

# 三、合同有效期及执行地点和方式：

1．本合同自甲乙双方签字盖章之日起开始生效，除特殊原因提前终止合同外，系统终验之日起正常运行一年后,合同自然终止（但本合同中特殊说明的除外）。

2．系统开发地点为乙方所在地，但需求调研、系统调测、项目验收和试运行地点为甲方所在地。

# 四、合同价款及支付方式：

1.  合同价款为人民币―――――。

以上费用包括购买基本产品XXX，需求调研、客户化定制软件开发、安装调测、人员培训、保修维护以及乙方应纳税金等，甲方无须向乙方支付其他费用。有关合同价款详细情况见附件四：《XXX系统报价单》。

2.  付款方式

  - 本合同所涉及各款项均以电汇方式结算。

  - 本合同所涉及付款日期均以电汇日期为准。

# 五、验收标准和方式：

- 验收标准：“需求说明书”及本合同中有关条款所规定的功能要求和系统性能；以及在履行本合同过程中双方代表签署的关于功能变更、增减等方面内容的通知，备忘录，会议纪要等书面文件。

- 在初验和终验一周前，由甲乙双方组成验收小组，以现场验收方式进行验收。

- 在初验前，乙方做好初验所需的各项准备，测试内容和条件应事先得到甲方确认；初验通过后进行试运行；试运行期为三个月，试运行期结束后一个月内进行终验，终验通过后系统正式启用。如试运行期间出现非甲方原因造成的重大故障，导致试运行无法进行，则自乙方排除故障之日起重新连续计算试运行期。

- 乙方完成本系统开发工作并达到初验要求，甲乙双方组织进行初验，如本系统通过初验，双方应签署初验合格证明书；若不能通过初验，乙方继续进行本系统的完善工作，一个月内再次组织初验。若两次初验均未通过，甲方有权选择解除或继续履行合同，乙方根据本合同第九条承担相应的违约责任。

- 试运行期满后由双方组织进行终验，若通过终验，双方应签署终验合格证明书，系统正式交付甲方。若不能通过终验，乙方继续进行本系统的完善工作，一个月内再次组织终验。若两次终验均未通过，甲方有权选择解除或继续履行合同，乙方根据本合同第九条承担相应的违约责任。

六、保修和维护

- 自终验通过之日起，乙方提供为期一年的免费售后服务。

- 在上述售后服务期内如发现程序质量缺陷或重大故障（因甲方硬件或网络问题除外），乙方应负责免费维护和抢修，自甲方提出维护或抢修请求之时起，乙方应在1小时内响应，4小时内到达现场（如果甲方提出要求），12小时内解决问题。由此发生的费用，由乙方自行承担。

- 在甲方选择系统运行维护商时，在同等条件下乙方具有优先权。

七、项目权属

  - 在系统客户化定制项目中使用到乙方自主开发并在项目启动前已开发完成的XXX产品，其知识产权归乙方所有，但甲方拥有此产品的使用权。

  - 在系统改版项目中乙方根据甲方的需求而定制开发的网络应用或软件系统，其知识产权归甲方所有，未经过甲方书面认可，甲方的需求、系统设计和软件代码不得提供给第三方或本项目以外使用。

# 八、问题的协调与解决

- 在项目的进行过程中双方应在友好合作的前提下，对可能或已发生的问题进行协商与解决，保证项目的顺利进行。

- 在项目进行到具备初验和终验条件时，乙方书面提出验收申请，甲方在接到验收申请书后一周内应安排验收，并给出验收日程安排的书面答复。因甲方未及时组织验收而造成的项目延误，有关进度安排顺延，由此给乙方造成的损失由甲方负责。乙方在各项目进行阶段结束时未能及时提交相应结果而造成的项目延误，由此给甲方造成的损失由乙方负责。

- 如果甲方提出功能的添加与调整，双方应本着友好合作的精神进行协商，认定其工作量。对于一般性的工作量增加（不超过总工作量的10%），乙方免费进行修改和调整；如果工作量增加确实较大，甲乙双方应通过协商对开发费用和项目进度安排进行调整，同时签订相应的补充协议。

九、违约责任

合同有效期内，任何一方未履行本合同的条款，均属违约，须承担相应的违约责任。甲乙双方特别约定如下违约责任。

（一）甲方违约责任

- 因甲方原因导致项目停止，双方应根据项目的实际完成情况结算费用，甲方并应支付本合同价款10%的违约金。因甲方原因导致项目延缓，系统开发工作顺延。

- 甲方未能按期付款，每逾期一日，加付应付合同价款万分之二的违约金。

（二）乙方违约责任

- 因乙方原因未能在规定的时间内完成系统开发工作，每延误一日，乙方支付合同价款万分之二的违约金。因乙方原因导致在规定时间内项目无法开展，或在规定时间内两次不能通过初验，若甲方决定解除合同，则乙方应支付合同价款的10%作为违约金。

- 未经双方协商许可，乙方将本系统客户化定制部分的软件和资料提供给第三方或在第三方处使用该系统，通过相关法律程序认定，乙方上述行为对甲方权益造成损害，乙方应向甲方赔偿本合同价款的30%作为违约金。

- 乙方违反保密义务，造成甲方文件、资料、技术秘密、商业秘密的泄露，外传，应承担违约责任，赔偿甲方由此造成的全部损失。

- 在售后服务期内，因乙方原因导致系统不可用超过6时，则乙方每次应向甲方赔偿本合同价款的千分之一作为违约金。

- 乙方如有违约，甲方向乙方支付合同价款前，在书面通知乙方的前提下，可先行扣除乙方应当承担的违约金。

十、争议处理

甲乙双方均应严格执行本合同，在合同履行过程中如发生争议，双方应在相互谅解的基础上友好协商，以求妥善解决，如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其它

本合同自双方签字盖章之日起正式生效。本合同之附件是本合同的有效组成部分。本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

十二、附件

甲方：	                    			 	乙方：

甲方代表：            					乙方代表：

日期： 2004年 04 月  日               	2004年 04 月    日